MİMARİ GÜNCELLEME DOKÜMANI

Nutopiano Projesi — Marketplace + White-Label Storefront

Hazırlayan: Ürün Sahibi  |  Versiyon: 2.0  |  Şubat 2026

# 1. Genel Değişiklik Özeti

Mevcut proje tek bir storefront (Shopify benzeri) olarak çalışmaktaydı. Bu güncelleme ile sistem iki katmanlı bir yapıya dönüştürülüyor:

Katman 1 — Marketplace (Amazon tarafı) → ÖNCELİKLİ seninsiten.com üzerinde tüm satıcıların ürünleri bir arada listelenir. Müşteri tek hesapla tüm mağazalardan alışveriş yapabilir. Ödeme platform üzerinden geçer, komisyon kesilir, satıcıya kalan aktarılır. Bu katman önce tamamlanacak.

Katman 2 — White-Label Storefront (Shopify tarafı) → İKİNCİ FAZ Her satıcı kendi subdomain'i veya custom domain'iyle ayrı mağaza açabilir. ahmet.seninsiten.com veya ahmetmağaza.com gibi. Kendi teması, rengi, logosu — arka planda aynı backend ve stok sistemi. Sipariş yine platform üzerinden geçer, komisyon modeli aynıdır.

# 2. Veri Modeli Değişiklikleri

Mevcut Business tablosu 'tenant' olarak kalıyor. Aşağıdaki yeni tablolar/alanlar ekleniyor:

| Konu | Açıklama | Durum |
| --- | --- | --- |
| sellers | Satıcı profili. Mevcut Business tablosu bu role dönüşüyor veya genişletiliyor. | ✅ Mevcut |
| seller_stores | Satıcının white-label store ayarları: subdomain, custom_domain, theme, settings JSON. | 🆕 Yeni |
| plans | Free / Starter / Pro / Enterprise plan tanımları ve limitleri. | 🆕 Yeni |
| seller_plan | Hangi satıcının hangi planda olduğu, başlangıç/bitiş tarihi. | 🆕 Yeni |
| products | seller_id (business_id), is_active_marketplace, is_active_storefront alanları ekleniyor. | 🔄 Güncelleme |
| orders | source alanı ekleniyor: 'marketplace' ¦ 'storefront'. storefront_domain alanı. | 🔄 Güncelleme |
| commissions | Sipariş bazlı komisyon kaydı. Satıcıya ödenecek net tutar hesabı. | 🆕 Yeni |
| payouts | Satıcıya yapılan ödemelerin kayıtları. | 🆕 Yeni |

# 3. API Yapısı Güncellemesi

Mevcut /public/* endpoint'leri korunuyor. Yeni route grupları ekleniyor:

## 3.1 Mevcut (Korunuyor)

- GET /public/categories/tree → marketplace kategorileri

- GET /public/products → marketplace ürün listesi

- GET /public/products/:id → ürün detayı

## 3.2 Yeni: Marketplace Endpointleri

- GET /marketplace/search?q=&category=&minPrice=&maxPrice=&sort=&page=&pageSize=

  - Tüm satıcıların ürünleri — server-side filtre + pagination

- GET /marketplace/sellers → Satıcı listesi (genel)

- GET /marketplace/sellers/:slug → Satıcı profil sayfası + ürünleri

## 3.3 Yeni: Storefront Endpointleri (Faz 2)

- Host header'dan veya query param'dan seller tespit edilecek

- GET /storefront/products → Sadece o satıcının ürünleri

- GET /storefront/settings → Tema ve özelleştirme ayarları

## 3.4 Yeni: Seller Admin Endpointleri

- POST /seller/products → Ürün ekle

- GET /seller/orders → Kendi siparişleri (marketplace + storefront birleşik)

- GET /seller/orders/:id → Sipariş detayı, source bilgisiyle

- GET /seller/payouts → Ödeme geçmişi ve bekleyen komisyon bakiyesi

- PATCH /seller/store/settings → Tema/özelleştirme ayarlarını güncelle (Faz 2)

## 3.5 Yeni: Platform Admin Endpointleri

- GET /platform/sellers → Tüm satıcıları listele

- POST /platform/sellers/:id/plan → Plan ata

- GET /platform/commissions → Komisyon raporu

- POST /platform/payouts → Satıcıya ödeme yap

# 4. Komisyon ve Ödeme Akışı

Sipariş nereden gelirse gelsin (marketplace veya satıcı storefrontu) ödeme platform üzerinden geçiyor.

Ödeme Akışı 1. Müşteri sipariş ver → ödeme platforma gelir (Iyzico/Stripe/PayTR). 2. Sistem otomatik olarak komisyon hesaplar (örnek: %6). 3. Net tutar (satış - komisyon) commissions tablosuna kaydedilir. 4. Admin panelden satıcıya haftalık/aylık toplu ödeme (payout) yapılır. 5. Satıcı kendi admin panelinden bekleyen bakiyesini ve geçmiş ödemeleri görür.

Komisyon oranları plana göre değişir:

- Free: %8 komisyon

- Starter: %6 komisyon

- Pro: %4 komisyon

- Enterprise: %2 veya sabit aylık ücret — görüşülecek

# 5. Domain ve Routing Mantığı (Faz 2 için planlama)

Bu bölüm Faz 2 için hazırlık amaçlıdır, Faz 1'de implement edilmeyecek. Ama DB ve API tasarımında göz önünde bulundurulmalı.

Next.js Middleware'de Host Header Kontrolü seninsiten.com → Marketplace modu *.seninsiten.com → Subdomain'den seller slug çek → Storefront modu Başka domain → DB'de custom_domain ara → Storefront modu Hiçbiri eşleşmezse → 404 veya marketplace'e yönlendir

# 6. Öncelikli Görev Listesi (Faz 1 — Marketplace)

Aşağıdaki sırayla ilerlenecek. Her madde tamamlanmadan bir sonrakine geçilmeyecek.

| Konu | Açıklama | Durum |
| --- | --- | --- |
| 1. DB Migrasyonu | sellers, plans, seller_plan, commissions, payouts tablolarını oluştur. products ve orders tablolarına yeni alanları ekle. | 🆕 Yeni |
| 2. SSR Crash Fix | Server component fetch'lere try/catch ekle. Backend down olduğunda storefront 'patlamamalı', empty state göstermeli. | ⚠️ Kritik |
| 3. Marketplace Arama | GET /marketplace/search — server-side filtre, pagination, sort. Frontend React Query ile sayfalı fetch. | 🆕 Yeni |
| 4. Satıcı Profil Sayfası | /sellers/[slug] sayfası — satıcı bilgisi + o satıcının ürünleri + filtre. | 🆕 Yeni |
| 5. Sipariş source takibi | Her siparişe source: marketplace ¦ storefront ve storefront_domain ekle. | 🔄 Güncelleme |
| 6. Komisyon sistemi | Sipariş tamamlandığında otomatik komisyon hesaplama ve kayıt. | 🆕 Yeni |
| 7. Satıcı admin — ödemeler | Satıcı kendi bakiyesini ve payout geçmişini görebilmeli. | 🆕 Yeni |
| 8. Platform admin — ödemeler | Super admin satıcılara toplu ödeme yapabilmeli ve komisyon raporunu görebilmeli. | 🆕 Yeni |
| 9. Monorepo temizliği | Tek lockfile stratejisi + next.config.js outputFileTracingRoot. Uyarılar silinmeli. | ⚠️ Teknik borç |
| 10. API contract standardı | Tüm response'lar tutarlı format. Frontend unwrapResponse kaldırılmalı. | 🔄 Güncelleme |

# 7. Değişmeyen Kararlar

Aşağıdakiler mevcut dokümandaki kararlardır ve geçerliliğini koruyor:

- Stack değişmiyor: Next.js (App Router) + NestJS + Prisma + TailwindCSS

- PUBLIC_BUSINESS_ID prod'da zorunlu olarak set edilmeli, fallback sürpriz yayın riski

- Public endpoint'lerde isActive filtresi zorunlu

- Slug standardı: public URL'lerde id yerine slug kullanılacak

- Breadcrumb mantığı: Home → Shop → Category → Product → slug bazlı

- Filtreleme backend'e taşınacak (client-side filtre ölçeklenmez)

# 8. Yazılımcının İlk Gün Cevaplaması Gereken Sorular

- Mevcut Business tablosu 'seller' olarak mı kullanılacak yoksa ayrı tablo mı açılacak?

- Komisyon hesaplaması sipariş anında mı (senkron) yoksa kuyrukla mı (asenkron) yapılacak?

- Satıcı onay süreci var mı? (Başvuru → Admin onayı → Aktif)

- Ürün görselleri için S3/CDN kararı verildi mi?

- Prod deploy hedefi nedir? (Vercel + ayrı backend, VPS, vs.)

- Ödeme sağlayıcısı seçildi mi? (Iyzico, Stripe, PayTR)

Bu doküman Faz 1 tamamlandığında güncellenecektir.  |  Nutopiano © 2026